ОБЩИНА РУДОЗЕМ		                ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. “България” 15, тел.: 0306/32-22, факс: 0306/31-59

e-mails:  obrud@abv.bg;  www.rudozem.bg

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от  ..................................................................................................................................

(три имена).......................................................в качеството ми на .....................................................................................................................

(посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява) на.............................................................................................................................,  (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) ...............................,  със седалище  и адрес на управление............................................................................................ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет: „Облагородяване на Централен градски площад – гр. Рудозем“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящото във връзка с Ваше Решение и обявление за възлагане чрез публично състезание на обществената поръчка с посочения по-горе предмет, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка.

1. Заявяваме, че ще изпълним поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на обществената поръчка.

2. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и представения проект на договор.

3. Срокът за изпълнение на предвидените дейности е до 15 (петнадесет) месеца, от които – до 9 (девет) месеца за проектиране и СМР за I-ви етап от Концепцията за развитие на Централна градска част  гр. Рудозем и до 6 (шест) месеца за СМР за II-ри етап от Концепцията. Всяка дейност започва след възлагателно писмо от страна на Възложителя.

СМР се възлагат с възлагателно писмо и срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи започва да тече с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до предаването на строежа от изпълнителя с Констативен Акт Образец 15.

Относно възложеното упражняване на авторски надзор - краен срок до завършване на строителството с подписване на необходимите и установени от закона актове за неговото приключване - датата на въвеждане на строежа в експлоатация. Стартирането на тази дейност е след получаване на възлагателно писмо, за съответния етап.

В случай, че в процеса на съгласуване на проектите (независимо от тяхната фаза) постъпят коментари, забележки, препоръки и други от съответния съгласуващ орган, то заявяваме, че сме дължни своевременно да ги отразим в проектите за своя сметка.

4. Гаранционните срокове на строежа са минималните, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранции срокове за изпълнение на строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Предлаганите от нас гаранционни срокове по видове дейности от предмета на поръчката са както следва:

……………… по чл. 20, ал. 4, т. ….;

………………..по чл. 20, ал. 4, т. ….;

и т. н. (*следва да се посочат всички гаранционни срокове, приложими към предмета на настоящата поръчка).

5. Декларираме, че:

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническите спецификации и настоящата оферта.

Сме  запознати с документацията за участие и приемаме без възражения условията и изискванията.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, с който ще бъде сключен договор ще представим всички документи, необходими за подписването му, съгласно документацията за участие.

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

6. Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

- Ще извършим проектирането и ще упражняваме авторски надзор в съответствие с действащото законодателство;

-  Ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;

- Строително-монтажните работи (СМР/СРР) ще бъдат изпълнени  в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството;

- Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които са необходими за изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация, са за наша сметка.

Приложения:

- Описание процеса на проектиране:

-	подробно описание на дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнение  на обществената поръчка;

-	подробно описание на специфичния подход на участника към процеса на проектиране, съобразно действащата нормативна уредба, изискванията на възложителя, техническото задание и особеностите на конкретния обект на проектиране;

-	подробно описание на всички съществени фактори и ключови моменти, които са важни и следва да бъдат съблюдавани, отразени и приложени при изпълнението на дейностите по поръчката, в това число отчитане на конкретните теренни, геоложки и климатични условия, трафик и точки на заустване, значими приоритети и възможности за развитие.

2. Технологична програма за изпълнение с описание на:

- видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;

- организация и подход на изпълнение;

- линеен график с приложена диаграма на работната ръка;

- мерките по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Дата…………………..					Подпис и печат ......................